## Slide 1: Project GIPOD vernieuwing
BWG 1
11 september 2018

## Slide 2: Agenda
13:00 – 13:30
  toelichting projectaanpak
13:30 – 15:00
  discussie: roadmap in productiestelling vernieuwde GIPOD
15:00 – 15:15
  pauze
15:15 – 15:30
  stand van zaken en korte toelichting OSLO²-model voor het GIPOD
15:30 – 16:30
  status GIPOD-model voor inname met de specificatie werk
Notes: 15u30: 'status' is precies niet het goede woord, eerder discussie, niet?

## Slide 3: Toelichting projectaanpak

## Slide 4: Projectaanpak ontwikkeling
Huidige GIPOD: functional freeze
  operationeel beheer
    helpdesk en ondersteuning
    aanpassen code
    blokkerende problemen
    indien nodig ifv vernieuwing
Vernieuwing GIPOD
  ontwikkeling
    agile/scrum aanpak
    co-creatie met de gebruikers
    samenwerken met integratoren
  in productiestelling verschillende opties
    Big bang
    Gefaseerd

## Slide 5: Projectaanpak ontwikkeling
Business Case document
  wat willen we doen?
  modules
  feature groepen
  features
Vertalen naar epics, features, stories en taken
Notes: Nog aan te passen + voorbeelden en screenschots

## Slide 6: Projectaanpak ontwikkeling
EPICS
  module inname read only
  module inname “Beheren” MVP
  …
Feature groepen
  API zoeken
  Web applicatie
  API creatie
  ….
Features  inschatting in aantal sprints  lange termijn planning
  opvragen detail van een inname
  opvragen inname aan de hand van locatie
  …
Notes: Nog aan te passen + voorbeelden en screenschots

## Slide 7: Projectaanpak ontwikkeling
Stories  inschatting in punten  meten voortgang en korte termijn planning
  API voor opvragen domein events voor bepaalde inname
  …
Taken
  concrete taken die iemand van het team opneemt
Notes: Nog aan te passen + voorbeelden en screenschots

## Slide 8: Projectaanpak ontwikkeling
Notes: Nog aan te passen + voorbeelden en screenschots

## Slide 9: Agile/scrum
Notes:   Aan de hand van de tekening uitleggen sprint, releases test, ……

## Slide 10: Projectaanpak governance
Notes: Hier vooral co creatie + wat van hen verwacht wordt – zie ook Business Case document - overgang maken naar demo discourse
BWG uit leggen + wie welke taken

## Slide 11: Co-creatie praktisch
Structuur BWG
  Deel 1:
    overlopen discussiepunten vorige BWG
    beslissingen
  Deel 2:
    nieuwe onderwerpen
  Deel 3:
    status ontwikkeling
    demo

## Slide 12: Co-creatie praktisch
Demo van http://feedback.informatievlaanderen.be
  onderwerpen die besproken werden
  voorbereiding volgende werkgroepen
  verzamelen van feedback
Projectsite waar documenten te vinden zijn
  https://overheid.vlaanderen.be/help/gipod/toekomst

## Slide 13: Roadmap
Discussie

## Slide 14: Scope vernieuwing

## Slide 15: Projectaanpak Roadmap
Release 1: opvragen, raadplegen en exporteren
Release 2: vernieuwde modules in nieuwe GIPOD
Release 3: nieuwe modules GIPOD
Release 4: verfijning en verdieping

## Slide 16: Optie 1
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
OV
Synergie

## Slide 17: Optie 1 – R2.0
OLD
NEW
INNAMES
Kleine innames
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
OV
Synergie

## Slide 18: Optie 2
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
Synergie
Synergie
OV

## Slide 19: Optie 2 – R2.0
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
OV
Synergie

## Slide 20: Optie 2 – R2.1
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
OV
Synergie

## Slide 21: Optie 3
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
OV
Synergie

## Slide 22: Optie 3 - R2.0
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
Synergie
OV
Kleine innames

## Slide 23: Optie 3 - R2.1
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
Kleine innames
OV
Synergie

## Slide 24: Optie 3 - R2.2
OLD
NEW
INNAMES
Hinder
Omleiding
Conflict-berekening
Kleine innames
Conflict-berekening
OV
Synergie

## Slide 25: Release 3
Nieuwe modules GIPOD - basis
  beheer project (fasering), verlenen advies, beheer SPER en TV, behandel conflict, aanvraag vergunning, link naar besluiten, …
  In productie stelling per module
    Nieuwe functionaliteit geen impact huidige integraties
    Prioriteit te beslissen door BC
      R 3.1 beheer project (fases)
      R 3.2 beheer sper en TV
      R 3.3 behandel conflict/verleen advies
      R 3.4 aanvraag vergunning
      ….

## Slide 26: Release 4
Verfijning en verdieping
  Beheer inname, hinder, omleiding, synergie, project (fasering), SPER en TV, aanpassing bereken en behandel conflict, verlenen advies, aanvraag vergunning, link naar besluiten,…
  In productie stelling per module
    Prioriteit te beslissen door BC

## Slide 27
2019
2020
2021
2022
↓ Sync one way ↓
OLD
INTEGRATIES van gebruikers
GIPOD
Read
NEW
Write
R1
R2
R3.1
R4.1
R3.2
R3.x
OLD
NEW
productie
beta

## Slide 28: Status OSLO² voor GIPOD

## Slide 29: Overlopen model

## Slide 30: GIPOD model voor inname

## Slide 31: OSLO² ~ GIPOD

## Slide 32: GIPOD model
Aanpak
  Overzetten van alle bestaande data naar het nieuwe model:
    entiteit per entiteit
    via events
  Mapping nodig tussen huidig en toekomstig model
  Definities & kardinaliteiten tot op attribuut-niveau
  Ook ENG versie

## Slide 33: Inname & innamezone
Werkgroep OSLO² - mobiliteit:
  Inname: “Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt, met gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar karakter.”
  Werken: “Inname van het openbaar domein voor de uitvoering van werken.”
  Innamezone: “Bepaalde zone die deel uitmaakt van een bepaalde inname voor een bepaalde periode.”
  Ook de werfzone/technische zone/stockagezone/materiaalzone behoort tot inname, niet tot hinder.

## Slide 34: Discussie: innamezone
  TBD :
  Werkzone = daar waar werk zich situeert (“put”)
  Werfzone =
    alle bijkomende zones die worden ingenomen als gevolg van de werken
    volledig ingenomen zone (dus inclusief werkzone)
  Innamezone = som van alle zones, zoals op dat moment gedefinieerd
    Dus eerst enkel
    Daarna
werkzone
kraan
container
Notes: Abstractie maken van wie wat ingeeft, en ook van wat waar wordt bijgehouden in model
Focus op definities
Klopt dit ook voor manifestaties (zijn ook innames) ? => daar gewoon innamezone, en bijkomende dingen zijn wel eerder hinder
Van belang voor :
- sperperiode
- hinderpremie (al moet dat eigenlijk zone hinder zijn)
AFVRAGEN of je werkelijk alle zones nodig hebt: JA
- start met werkzone bij nuts
- wordt uitgebreid met enkel groen of groen+geel door gemeente of aannemer bij vergunning
? Werfzone is ook inname, fair enough. Maar wordt dat ook vergund via innamevergunning? Of is dat al signalisatievergunning?

## Slide 35: Periode & Status van inname
  USED TO BE : 2 periodes ~ actieve periode op basis van status
  PROBLEEM: datakwaliteit
  de status
DATAKWALITEIT 
Notes:   PROBLEEM: datakwaliteit
  Effectieve periode is accurater, maar wordt pas gebruikt op dag 1 van de werken
  Om meest correcte datum te gebruiken tijdens planningsfase, zou originele geplande datum ook altijd aangepast moeten worden
  => Effectieve periode gebruiken vanaf dat deze voorhanden is, ongeacht de status

## Slide 36: Periode & Status van inname
  USED TO BE : 2 periodes ~ actieve periode op basis van effectieve periode

## Slide 37: Periode & Status van inname
  USED TO BE : 2 periodes ~ actieve periode op basis van effectieve periode

## Slide 38: Principe ivm datakwaliteit
“Hoe dichter bij de startdatum van een werkopdracht,
hoe preciezer de informatie in GIPOD moet zijn”
Trechter-principe
Niet-concreet gepland
Concreet gepland
In uitvoering
Uitgevoerd
Periode
Hinder
Zone
Contactgegevens
Notes: Algemeen principe
Zo zal de status van een WO “sturend” zijn voor de mate van invullen vd data van de werkopdracht

## Slide 39: Voorstel: ingave periode
Niet-concreet gepland
Concreet gepland
In uitvoering
Uitgevoerd
Tijdsvenster
 Conflictdetectie voor niet-concreet geplande WO in volledig tijdsvenster
Je geeft werkopdracht in adhv:
geschatte duur van de werkopdracht
mogelijk tijdsvenster
  (duur WO ≤ tijdsvenster)
Duur
WO
Notes: Soms wordt periode vergunning ingegeven ipv periode van de werkopdracht zelf (werken van 1jan-31dec)
 onduidelijk wanneer werken dan juist zullen plaatsvinden
WO = niet-concreet gepland
WAT WETEN WE ??
Geschatte duur van de werken
Mogelijk tijdsvenster
Je hoeft geen indicatie van startdatum te geven, dus waar het blokje in het venster valt, want je wil hier geen alarmen!!
Uiteraard worden er wel conflicten berekend over het hele tijdsvenster!

## Slide 40: Voorstel: ingave periode
Niet-concreet gepland
Concreet gepland
In uitvoering
Uitgevoerd
 Conflictdetectie voor concreet geplande WO in volledig tijdsvenster
Concreet gepland = je verfijnt de periode:
starttijdstip – eindtijdstip (geen tijdsvenster)
  OF
tijdsvenster inkorten (max ?? x duur)
indicatie start-einde WO
Start Eind
WO
Tijdsvenster = max ?? x duur
S E
OF
WO
Notes: Wanneer is WO concreet gepland ??
OPTIE1: periode gekend (start-eind)
OPTIE 2:
Tijdsvenster moet ingekort worden  anders WO nog niet concreet genoeg
Periode WO meegeven  waar plaats je dat blokje op die balk
Ook hier worden er conflicten berekend over het hele tijdsvenster of over de periode van de WO
!!! Indien 1e optie gekozen wordt, kunnen we zelfs overschakelen op 1 periode (ipv geplande en effectieve)  bepaald door status
!!! Men kan dan zelfs naar automatisch switch van status gaan, indien voldaan is aan VW (periode ok, hinder ok, contact ok, … )

## Slide 41: Periode & Status van inname
  AS IS : trechterprincipe
    1 periode
    status bepaalt precisie periode
  Maar nog steeds onduidelijkheden door vage definities :
    Niet-concreet gepland: Deze status kan gegeven worden aan werkopdrachten of synergieën die op de radar staan, maar waarvan men nog niet zeker is wanneer ze juist zullen doorgaan en óf ze wel degelijk zullen doorgaan.
    Concreet gepland: mogelijke status van een werkopdracht of synergie. Best Practice: Wanneer een concrete datum meegegeven kan worden. Streefdatum: 1 maand voor de start.
    In uitvoering: De werkopdracht of synergie krijgen de status "in uitvoering" als de werken effectief bezig zijn.
    Uitgevoerd: De status "uitgevoerd" wordt aan een werkopdracht of synergie toegekend als de werken afgerond zijn en er geen hinder meer is.

## Slide 42: Periode & Status van inname: OSLO²
Werkgroep OSLO² - mobiliteit :
  Gepland tijdsinterval: “Tijd wanneer de inname mogelijks door kan gaan.”
  Effectief tijdsinterval: “Tijd wanneer de inname werkelijk doorgaat.”
  Vergunde periode: periode waarin iets vergund is (hier dus de inname)
  = periode van de entiteit 'vergunning', ernaar linken vanuit de inname

## Slide 43: Discussie: periode & status van inname
  TO BE ?
    Nood om periode eenduidig te kunnen interpreteren
    Hebben we die 2 periodes nodig?
    Status inname loskoppelen van status periode?
    VOORSTEL
    Status inname: in voorbereiding – in uitvoering – uitgevoerd
    Status periode: niet-concreet gepland – concreet gepland – effectief gepland

## Slide 44: Discussie: periode & status van inname
  INNAME
    In voorbereiding: inname is nog niet gestart
    In uitvoering: inname is gestart
    Uitgevoerd: inname is afgelopen
  PERIODE
    Niet-concreet gepland: vaag idee, geen idee of inname er effectief komt, indicatie van periode (tijdsvenster en evt. duur)
    Concreet gepland: inname gaat door, met een voorlopige geplande datum of periode, die nog bevestigd moet worden en nog kan wijzigen
    Effectief gepland: dit is de definitieve periode van de inname
    => Op basis van deze laatste kan status inname zelfs afgeleid worden

## Slide 45: In voorbereiding & niet-concreet gepland
Inname
IN VOORBEREIDING
Niet concreet gepland

## Slide 46: In voorbereiding & concreet gepland
Inname
Concreet gepland
IN VOORBEREIDING
Niet concreet gepland
Niet concreet gepland
Vergunningsperiode

## Slide 47: In voorbereiding & effectief gepland
Inname
Concreet gepland
Effectief gepland
IN VOORBEREIDING
Niet concreet gepland
Niet concreet gepland
Concreet gepland
Vergunningsperiode

## Slide 48: In uitvoering & effectief gepland
Inname
Concreet gepland
Effectief gepland
IN UITVOERING
Niet concreet gepland
Niet concreet gepland
Concreet gepland
Vergunningsperiode

## Slide 49: In uitvoering & effectief gepland
Inname
Concreet gepland
Effectief gepland
IN UITVOERING
Niet concreet gepland
Niet concreet gepland
Concreet gepland
Vergunningsperiode

## Slide 50: Uitgevoerd & effectief gepland
Inname
Concreet gepland
Effectief gepland
UITGEVOERD
Niet concreet gepland
Niet concreet gepland
Concreet gepland
Vergunningsperiode

## Slide 51: Vragen en antwoorden