## Slide 1: GIPOD Businesswerkgroep 29 7 september 2021

## Slide 2: Agenda
Terugkoppeling BWG28
GIPOD vernieuwing: status ontwikkeling, geplande releases en aangepaste planning
Signalisatievergunning: status, communicatie, bevraging S&G
Vraag voor Grondwerken: voorstelling schermen
Notificaties: feedback verbeteringen GUI & API
GUI: overlopen feedback & status Q3/Q4
Varia

## Slide 3: Algemeen
Verslag op cocreatie site
Acties
Beslissingen
Overzicht acties/beslissingen op: https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/562135815/Business+werkgroepen

## Slide 4
Terugkoppeling BWG28

## Slide 5: Terugkoppeling BWG28
Navragen update-termijn Wegenregister
  AS IS: wordt 4x/jaar bijgewerkt door Digitaal Vlaanderen en AWV
  TO BE: decentraal beheer na koppeling met organisatieregister
Mock-ups GIPOD-formulier toevoegen aan verslag BWG
  Done
Mock-ups (Gebundelde) Vraag voor GW delen
  Zie verderop
Inplannen themawerkgroep jaarvergunningen
  TO DO: zal in okt zijn
Inplannen themawerkgroep notificaties (input VRN ontvangen)
  TO DO: zal in okt zijn
Gedefinieerde acties

## Slide 6
Status vernieuwing & planning

## Slide 7: Planning
Bijkomende vertraging in zomerperiode
Actie: aangepaste planning naar BC
  Doorontwikkeling in 2022 (ifv. budget)
  Prioriteit 2021 op decretale verplichtingen
Actie: bijkomende ontwikkelcapaciteit

## Slide 8: Status huidige ontwikkelingen
Vraag BC: focus op GIPOD-formulier & vraag voor grondwerken
GIPOD-formulier
  Aanvraagformulier afgewerkt
  Laatste stappen voor back-office
Vraag voor grondwerken
  Resultaten wireframes
  Ontwikkeling kan starten
    Uitbreiding API’s
    Implementatie GUI

## Slide 9: Releases
6 September
  Release feedback GUI
  Export (basis)
  GIPOD-formulier op beta
Oktober
  GIPOD-formulier in productie (zie later)
  Beta vraag voor grondwerken API’s

## Slide 10: Voorstel planning 2021 naar BC
2021: focus op decretale verplichtingen
  Vraag voor grondwerken API’s & GUI
  GIPOD-formulier werken
  Omleidingen  BWG30
  Jaarvergunningen (signalisatievergunning & VGW)  werkgroep oktober
2021: overige
  Ssyn beheerder vraagt piloot GW toe te voegen/te verwijderen
  Publieke WMS/WFS
  GUI feedback

## Slide 11: Voorstel planning 2022 naar BC
2022: decretale verplichtingen
  Project(aanvraag) & fasering
2022: overige
  Historiek (kan voorlopig via helpdesk opgevraagd worden)
  Uitbreidingen export
  Parkeerverbod
  Advies De Lijn
  Hinder aan project / fasering / synergie / meer dan één inname
  Start/Stop & voorlopige oplevering
  Tijdelijk verbod & sperperiode
Prioriteiten te bepalen door BC & in functie van capaciteit/budget
  2FTE ontwikkelcapaciteit

## Slide 12
Signalisatievergunning

## Slide 13: Demo GIPOD-formulier

## Slide 14: Bevraging lokale besturen
Enquête antwoorden:
  149: Eigen tool
  61: GIPOD-formulier
  90: Niet beantwoord
Opgelet: eigen tool <> GIPOD-integratie
  Opgenomen met integratoren
  Spotbooking koppelt al terug (o.a. Kortrijk, Leuven, Hasselt, … )
Overige informatie via telefoon & opzoeking
Tabel beschikbaar op cocreatie na BWG

## Slide 15: Communicatie
Aannemers: gevalideerd door VRN, kan uitgestuurd worden
  Opleidingsfilmpjes beschikbaar
  Communicatie via NUTS / rechtstreeks / sectororganisaties
Lokale besturen & politiezones
  GIPOD-formulier + opleidingsfilmpjes
  Eigen tool met GIPOD koppeling
  Eigen tool zonder koppeling
    uitfasering ifv wijzigingsdecreet: ofwel GIPOD-formulier ofwel koppeling met GIPOD
  Aandachtspunt: S&G bezorgen zelf nog signalisatievergunning aan aanvrager

## Slide 16: Communicatie
Productencatalogus Lokale besturen (IPDC)
  Aanpassing fiche Signalisatievergunning
  juridisch te bekijken  mogelijk pas ná goedkeuring decreetswijziging
Online sessies eind oktober ingepland
  Steden en gemeenten
  Aannemers
Akkoord gevraagd: productie GIPOD-formulier 1 oktober

## Slide 17
Pauze tot 11H10

## Slide 18
Vraag voor grondwerken
Voorstelling schermen

## Slide 19
Aanvraag indienen

## Slide 20: Wireframe: vraag voor GW in detail GW
Variaties :
- indien nog geen aanvraag gebeurd is: enkel knop zichtbaar
- indien meerdere aanvragen: gegroepeerd per aanvraagdatum
- status wordt altijd weergegeven tussen haakjes
- klikbare links
- view niet-beheerder GW: zelfde info, witte achtergrond, geen knop
- view behandelende domeinbeheerder: zelfde info, bold (eigen org), geen knop

## Slide 21: Wireframe: vraag voor GW indienen vanuit GW

## Slide 22: Wireframe: gebundelde vraag voor GW indienen vanuit SYN
Per GW in de SYN zal een dergelijk blok te zien zijn

## Slide 23
Aanvraag raadplegen

## Slide 24: Wireframe: detailview vraag voor GW (1)

## Slide 25: Wireframe: detailview vraag voor GW (2)
Afhankelijk van de status, is er andere informatie zichtbaar

## Slide 26: Wireframe: gebundelde vraag voor GW in detail SYN
Variaties :
- indien nog geen aanvraag gebeurd is: enkel knop zichtbaar
- indien meerdere aanvragen: gegroepeerd per aanvraagdatum
- overzicht statussen in tabelvorm
- klikbare link
- view niet-piloot SYN: zelfde info, witte achtergrond, geen knop
- view behandelende domeinbeheerder: zelfde als piloot-view, geen knop

## Slide 27: Wireframe: detailview gebundelde vraag voor GW
Nog extra info nodig in dit overzicht? Beheerder GW bijv?
+Beheerder GW

## Slide 28: Wireframe: overzicht voor aanvragers: Mijn aanvragen
- Kolommen OK ?
- Filters OK ?

## Slide 29
Aanvraag behandelen

## Slide 30: Wireframe: overzicht voor domeinbeheerders ("back office")
- Kolommen OK ?
- Filters OK ?

## Slide 31: Wireframe: behandel vraag voor GW (1)

## Slide 32: Wireframe: behandel vraag voor GW (2)
Afhankelijk van de status, zal andere info meegegeven moeten worden

## Slide 33: Vragen rond businessregels
Wat met verwijderd GW?
  VGW krijgt status “geannuleerd” + notificatie ODB (BWG28)
  Voorstel om status “ingetrokken” te noemen om consistent te zijn met samenwerking
Wat met GW verwijderd uit Ssyn maar gebundelde VGW?
  De VGW voor dat ene GW (uit de bundel) wordt automatisch ingetrokken
    Als beheerder alleen wil verder gaan -> nieuwe VGW
Wat als de piloot van een synergie wijzigt, en er is een gebundelde VGW?
  Nieuwe piloot kán gebundelde VGW intrekken of een nieuwe uitsturen
  Maar aanvrager blijft oude piloot

## Slide 34: Nieuwe & aangepaste API’s
Op basis van goedgekeurde wireframes: ontwikkeling bijkomende API’s komende sprints
API’s beschikbaar via swagger in oktober
Grote lijnen:
  Gebundelde aanvraag via synergie-id
  Toevoegen identificatie voor een uitgestuurde vraag (vb. meerdere domeinbeheerders, of gebundelde vraag)
  Zoeken op VGW
  Updates aan VGW (incl. business regels)
  Lijst van domeinbeheerders voor zone/GW (raadpleegbaar vóór indienen)

## Slide 35
Notificaties feedback

## Slide 36: Feedback VRN
Inhoudelijke verbeteringen/aanvullingen
Functionele verbeteringen (beheer)
Extra notificaties

## Slide 37: Themawerkgroep notificaties
Te plannen (in oktober)
=> Suggesties bespreken, selecteren en prioriteren

## Slide 38
GUI feedback

## Slide 39
Status ifv prioriteiten -> opgeschoven naar Q4, wordt opnieuw besproken op BWG 30
Voorlopig prioriteit:
- Signalisatievergunning & Vraag voor grondwerken

## Slide 40: Feedback GUI – Planning Q3 -> Q4
NR | TITEL | STEMMEN | INSCHATTING | PUNTEN
57 | Check "andere relevante" SynA bij lanceren | 7,5 | L | 5
36 | Filteren op niet-beantwoorde SynA | 6,75 | L | 5
17 | Notificaties via email | 6,5 | XXL | 20
35 | Het verschil tussen GIPOD ID en referentie duidelijk maken | 6,25 | S | 1
66 | Verwijderen SYN | 6 | L | 5
73 | Voorstel tot verwijderen GW uit bestaande synergie | 6 | M | 3
74 | Notificatie: SA beantwoord - kolom "commentaar" toevoegen | 5,25 | S | 1
65 | Kopiëren van inname | 5 | XL | 8
58 | Persoonlijke instellingen zoekopdrachten | 4,75 | XL | 8
49 | Foutboodschap bij intekenen foute geometrie | 4,5 | L | 5
21 | Luchtfoto's als achtergrond | 4,25 | M | 3
55 | Automatische refresh lijsten (ipv F5) | 3,75 | L | 5
63 | Samenvoegen SYN | 3,75 | XXL | 13
47 | GPX opladen | 3,25 | XL | 8
56 | Verbeterde weergave van conflicten tijdens het intekenen | 3,25 | XXL | 13
44 | Opvragen ID van aannemer via KBO-nummer | 3 | L | 5
53 | Parkeerverbod ingeven als hinder | 3 | XXL | 13
67 | Sorteren van lijsten | 2,75 | XL | 8
60 | Geïmporteerde polylijn bufferen na bewaren | 2,5 | XXL | 13
16 | Afdrukken via browser print-knop | 2,25 | XL | 8
70 | Referentie gekoppeld GW ook tonen bij SynA/Syn | 2,25 |  | 
61 | Meten op kaart | 2,25 | M | 3
72 | Standaard ingezoomd staan op je eigen gemeente | 1,5 |  | 
43 | Notificatie: pilootschap gewijzigd | 0,75 | M | 3
48 | Filteren op interessezone | 0,75 | M | 3
69 | Multiselect status bij zoekopdrachten | 0,75 |  | 
71 | Ambulante handel - standplaats | 0,75 |  | 
75 | Undo-functie tijdens het intekenen van een route/lijn | 0,75 |  | 
76 | Herhaaldelijke contacten opslaan in lijst of adresboek | 0,75 |  | 

## Slide 41
Varia

## Slide 42: Varia
Vraag Farys: kan verplichting emailadres bij publieke contactgegevens geschrapt worden?
  Voor publiek contact hebben zij een algemeen telefoonnummer en website met contactformulier, geen emailadres
  Breekt dit integraties?
Vraag Telenet: update zone SynA bij update zone lancerend GW?
  AS IS (eerder beslist):
    Zone SynA blijft stabiel, zo is duidelijk voor welke zone de vraag tot samenwerking gesteld is
    Bij update zone lancerend GW moet SynA ingetrokken en geherlanceerd worden indien nieuwe zone relevant
  TO BE: zone SynA toch aanpassen bij update zone GW?

## Slide 43: Varia
Volgende BWG 30: 16 november
Voorstel om BWG en themawerkgroepen terug fysiek in te richten
Vragenuurtjes en demo's blijven digitaal